＿操作系统＿课程设计任务书

2024 －2025 学年＿二＿学期　＿16＿周－＿17＿周

| 题目 | 进程管理模拟系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容及要求 本课题要求设计一个进程管理模拟系统，通过查阅并学习相关资料和文献，分析理解进程管理系统设计的影响因素，确定系统的设计目标。要求具备基本功能如下： - 实现进程创建、终止功能。 - 实现进程阻塞、唤醒功能。 - 实现进程同步功能，对多个进程的运行进行协调，包括对临界资源的互斥访问和对共同任务的合作完成。 - 实现进程通信功能，在相互合作的进程之间进行信息交换。 - 实现管理界面。 |  |  |  |
| 进度安排 2025.6.9 -2025.6.10 资料查询 2025.6.11-2025.6.12 系统总体设计 2025.6.13-2025.6.16 系统实施编码 2025.6.17-2025.6.18 系统调试 2025.6.19-2025.6.20 检查验收 2025.6.21-2025.6.22 撰写课程设计报告 |  |  |  |
| 学生学号 |  | 学生姓名 |  |
| 专业名称 | 计算机科学与技术 | 设计地点 | D507、D505、D403 |
| 任务下达 | 2025 年 6 月 9 日 | 任务完成 | 2025年 6 月 22 日 |
| 考核方式 | 1.评阅 2.答辩 3.实际操作 4.其它□ |  |  |
| 指导教师 | 胡镜林、蔡虹、康密军 | 系室主任 | 杨词慧 |